## Slide 1: Fejlesztési módszertanok
Varga Domonkos

## Slide 2: Problémafelvetés
Egy tipikus szoftver fejlesztése
  Sokan dolgoznak rajta
  Nagyon sok kisebb-nagyobb részfeladatból áll
  Rengeteg új feladat merül fel a fejlesztés folyamán
Kérdés
  Hogyan döntsük el, hogy ki mikor melyik feladaton dolgozzon?
  Módszertan nélkül: amit épp a legnagyobb hatalmú főnök mond
  Ez viszont így könnyen káoszba fullad

## Slide 3: Az élet fejlesztési módszertanok nélkül
Ki milyen módszertant alkalmazna?
  Ha már valaki használt bármilyen módszert: most azt egyelőre tegyük félre.
Saját megoldás, egyéni szint
  Egyik feladatot a másik után (párhuzamosítás kizárása)
  Prioritások kezelése
  A rövid (pár perces) feladatokat érdemes előre venni
  Optimalizálás: a pillanatnyi energiaszintnek megfelelő választás
Saját megoldás, csapat szint
  Először: feladatok véletlenszerű kiosztása
  Később: figyelembe venni, hogy ki mihez ért (ki foglalkozott már hasonlóval)
  Ez veszélyes lehet, mert kialakulhat, hogy csak egyvalaki ért bizonyos dolgokhoz
  Kb. lehet sejteni az egyes fejlesztők sebességét, ez alapján lehet pár napra előre tervezni
  Figyelembe venni, hogy kinek mihez van kedve, kit mi motivál

## Slide 4: A módszertanok áttekintése
Software development process
Sokféle módszertan létezik
  https://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_process
  Számos cég saját módszertant alkalmaz
Módszertan mellőzése: "cowboy kódolás“
Klasszikus módszertanok
  Vízesés modell
  Spirál modell
Agilis módszertanok
  Scrum
  Lean
  Kanban
  Extrém programozás

## Slide 6: Cowboy coding
Lényege: nincs módszertan; a fejlesztőnek teljes a szabadsága
Hátrányai
  Hiányzik a szoftverkiadás (release) struktúra → a késés törvényszerű
  Hiányzik a követelményelemzés és a tervezés → nem tudjuk pontosan, hogy mit kell megvalósítani
  Tipikusan tapasztalatlan fejlesztő esetén fordul elő
  Gyakran abbamarad mielőtt elkészül
Helye és szerepe
  Tanulási fázisban, pl. házi feladatok elkészítése egy tanfolyamon
  Próbálkozás és tapasztalatszerzési céllal történő programozás

## Slide 7: Waterfall model
Klasszikus modell
  A gyökerei az 1950-es évekre nyúlnak vissza
  Tipikusan nagy méretű szoftverek esetén alkalmazták
  A fejlesztési idő tipikusan években mérhető
  Köztes verziók nincsenek
  Mára háttérbe szorult
Lényege
  A fejlesztést fázisokra osztja: követelmény, (elemzés), tervezés, megvalósítás, tesztelés, (beüzemelés), karbantartás (ld. következő dia)
  Szekvenciálisan következnek egymás után, némi átfedés megengedett
Tulajdonságai
  Tipikusan jól megtervezett, szilárd alapokon nyugvó projektek készülnek
  Ugyanakkor nagyon lassú: az ügyfél túl hosszú idő elteltével látja azt, amit megrendelt

## Slide 9: Spirálmodell
A vízesés modell tovább gondolása
  Spirál = vízesés növekmények egymásutánja
  Tehát vannak köztes részeredmények
Fázisok egy cikluson belül
  célok meghatározása
  Kockázatelemzés
  megvalósítás és tesztelés
  a következő iteráció tervezése
Ma már ritkán alkalmazzák

## Slide 11: Az agilis módszertanok
A klasszikus módszertanok, elsősorban a vízesésmodell lomhaságát igyekeznek kompenzálni.
Jellemzői
  Gyakoribb szoftverkiadás (release)
  Az érdekeltek (stakeholders) bevonása a folyamatokba már a fejlesztés során
  Alkalmazkodó tervezés
  Gyors és rugalmas válasz a változásokra
  Ez egy gyűjtőfogalom, léteznek konkrét agilis módszertanok ill. technikák
Kiáltvány az agilis szoftverfejlesztésért (2001)
  Agile Manifesto
  https://agilemanifesto.org/iso/hu/manifesto.html

## Slide 12: Scrum
Jelenleg (2023) a legnépszerűbb fejlesztési módszertan
Alapfogalmak
  Sprint: 2, 3 vagy 4 hét
  Alapegység: pár fős scrum csapat
  Scrum mester (Scrum master): támogatja a Scrum módszertant
Megbeszélések, ceremóniák
  Sprint tervezés (sprint planning): időbecslés fontos; külön téma
  Napi scrum megbeszélés (daily standup meeting): mit csináltam?, mit tervezek?, mi akadályoz?
  Sprint áttekintés (sprint review): az elkészült munkák bemutatása az érdekeltek számára
  Sprint visszatekintés (sprint retorspective): mi ment jól?, min lehetne javítani?

## Slide 14: Lean
Egy vállalatirányítási módszer
  Alapvetően gyártással foglalkozó vállalatok esetén alkalmazható (Toyota)
  Just In Time (JIT): az alkatrész pont időben történő szállítása → a raktározási költségek kinullázása
  Létezik szoftverfejlesztési alkalmazása is
A lean filozófia
  Az ember tisztelete: a vállalat számára a munkatársak képezik a legfőbb értéket
  A veszteségek, azaz az értéket nem teremtő lépések eltávolítása
Veszteségfajták
  Túltermelés
  Készlet
  Várakozás
  Felesleges mozgás
  Nem ergonomikus munkavégzés
  Felesleges tevékenység
  Rossz kommunikáció
  Hiba, utómunka
  Kihasználatlan emberi tudás

## Slide 15: Kanban
Áttekintés
  Egy Lean módszertan
  Eredeti (gyártási) kanban: a tárolt mennyiség tartása a cél
Szoftverfejlesztésben
  Munkafolyamat megjelenítése: ún. kanbantábla (kanban board); ld. következő dia
  Ez tehát vizualizálja a csapat munkáját
  Ütemezés: ahogy a dolgozók kapacitása megengedi, és nem a munkafolyamatok sürgőssége határozza meg
  Meghatározza és korlátozza az egy időben végzett feladatok számát
  Definiálja a "kész" fogalmát
  A csapat sebességét időszakonként számolják, és ebből becsülik a projekt elkészültét

## Slide 17: Extreme programming, XP
Áttekintés
  Egymással laza kapcsolatban álló módszerek gyűjteménye (pl. a Scrumhoz képest)
  Módszertől függetlenül alkalmazandóak
Módszerek
  Gyakoribb (a vízesésmodellhez képest) szoftverkiadások (release), CI/CD
  Párban történő programozás (pair programming)
  Kód ellenőrzés (code review)
  Egységtesztek (unit test), teszt vezérelt fejlesztés (Test Driven Development; TDD): előbb írjuk az egységteszteket, és utána a kódot
  Elfogadás teszt (acceptance test)
  Szoros kapcsolat a megrendelővel
  Bátorság: a felesleges kód eltávolítására
  Egyszerű kódra való törekvés (v.ö.: Clean Code)
  YAGNI (you aren't gonna need it): csak azt megvalósítani, amire tényleg szükség van
  A programozó jóléte kiemelten fontos (pl. nem megengedett a túlóra)

## Slide 19: A ceremóniák jelentősége
A ceremóniák jellege
  Nem produktív
  A fejlesztők általában nem szeretik
  Adott esetben kifejezetten sok is lehet
  Tehát érdemes minimalizálni
Ugyanakkor kétségkívül van hasznuk is
  Keretet ad a munkánknak
  Kommunikációs csatornát hoz létre
  A vezetőnek jobb lesz a rálátása a fejlesztők munkájára
Saját tapasztalati példák (heti haladás jelentés)
  Dolgozunk egy feladaton, majd közbe jön egy fontosabb, majd még egy, végül 3-4 feladat lesz "Folyamatban" állapotban. Vajon tényleg aktívan dolgozunk mindegyiken?
  Elküldtünk egy e-mailt, választ nem kaptunk, de közben elmélyedtünk egy másik feladatban, és meg is feledkeztünk róla. Megfontolandó, hogy ismét felvegyük a fonalat.
  Egy feladat már rég kész van, de "beragadt" egy korábbi állapotban. Ezt "Kész"-re kell állítani.
  Létezhetnek olyan feladatok, amelyeknek már nincs jelentőségük. Ezeket is érdemes időnként "kipucolni".
  Tehát: összehozza a valóságot az adminisztrációval

## Slide 20: Backlog
Módszertantól függetlenül létezik backlog
  Ide kerülnek azok a nyitott feladatok, amelyekkel nem foglalkozunk, és nincs is betervezve a közeljövőre
  Általában nagyon nagyméretű
  Általában innen kerülnek ki a következő időszakra betervezett feladatok
Backlog finomhangolás (refinement)
  Feladatok pontosítása
  A túl nagy feladatok alábontása
  Hozzávetőleges időbecslés
  Tapasztalat: akkor igazán hatékony, ha nincs közvetlen köze az alkalmazott módszertan adott iterációjához

## Slide 21: Nyílt forráskód
Zárt forráskód
  A forráskód csak az adott szoftvert fejlesztők számára hozzáférhető
  Jellemző a nagyvállalati szoftverekre
Nyílt forráskód
  A forráskód mindenki számára hozzáférhető
  Az ingyenes szoftverekre jellemző
A transzparencia általában hatékonyság növelő
  Ha tudom, hogy bárki láthatja a munkámat, akkor ösztönösen igényesebb leszek
Eric S. Raymond: A katedrális és a bazár (The Cathedral and the Bazaar)
  Nyílt forráskódú szoftverek fejlesztési módszertanairól szóló esszé
  Az egyik legismertebb szoftverfejlesztéssel kapcsolatos könyv
  Katedrális: a forráskód minden kiadásnál hozzáférhető, a köztes kódot viszont csak a fejlesztők ismerik (pl. Emacs, GCC)
  Bazár: a fejlesztés folyamatosan nyilvános (pl. Linux kernel, Fetchmail)
  A bazár mellett teszi le voksát
  "Ha elegen figyelik, minden hiba elenyésző." ("Given enough eyeballs, all bugs are shallow“)

## Slide 22: Skálázási módszertanok
Agilis fejlesztési módszertanok
  Pár fős csapatokra vannak kitalálva
  A teljes nagy egység általában ennél sokkal nagyobb
  Alapból nem adnak támpontot a nagyobb méretekre, pl. 10 darab 10 fős csapat koordinálására
Skálázási módszertanok (csak felsorolás szintjén):
  Scaled Agile Framework, SAFe (https://scaledagile.com/)
  Scrum@Scale (https://www.scrumatscale.com/)
  Spotify Model (https://www.productledalliance.com/)

## Slide 26: A módszertanok korlátjai
A módszertanok pusztán eszközök
  Lehet jól és rosszul is használni
  Nincs egyetlen univerzális jó módszertan
  Általában nem a módszertan a hibás, hanem ahogy használjuk
  Egy módszertan bevezetése komoly elköteleződést kíván, nem lehet "ímmel-ámmal" csinálni
  A pozitív hatásai lassan jelentkeznek
Saját tapasztalatok
  Módszertantól függetlenül: feladatok "beragadnak"
  A feladatok száma hosszú távon nő
  Nem a fejlesztés van a módszertanért, hanem a módszertan a fejlesztésért (azaz a túlzott ragaszkodás is kontraproduktív lehet)